BOLETIM SECOM SEM SONORA

| 21/03/16 MANCHETE | Escola no bairro Nova Aparecidinha está na fase de acabamento |
| --- | --- |
| TEXTO ÁUDIO | A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Mobilidade, Desenvolvimento Urbano e Obras (Semob), prossegue com a construção da Escola Municipal que fica na rua Luiz Almeida Marins, no bairro Nova Aparecidinha. A unidade terá capacidade para atender 960 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I. A empresa responsável pela obra executa agora os chamados acabamento primários e secundário que consistem, respectivamente, no esboço que é aplicação de argamassa de revestimento, como parte integrante da constituição do reboco. Já a fase secundária é a pintura com assentamento de azulejos e pisos. Quatro corredores já receberam gesso e algumas salas de aula também estão com o mesmo material. Os espaços estão prontos para receber as esquadrias das janelas. Nesta segunda-feira (21) o terreno começou a receber o estaqueamento para instalação do ginásio esportivo. Algumas vigas já foram colocadas no local. A unidade já está toda coberta e o pátio externo vai contar com uma escadaria que poderá ser usada como uma pequena arquibancada. Pedro Guerra Material distribuído de forma gratuita pela Agência Sorocaba de Notícias da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba. Acesse http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/audios/ |